طرح اولیه: دستیار هوشمند هدف‌گذاری و اقدام

۱. هدف اصلی پروژه:
ساخت یک ابزار آنلاین هوشمند که به مراجعین کمک می‌کند اهداف کسب‌وکار خود (به‌ویژه افزایش درآمد) را به یک برنامه اقدام (Action Plan) شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری تبدیل کنند.

۲. رویکرد اصلی:
سیستم به صورت یک "مسیر راهنمای هوشمند" عمل می‌کند. کاربر با یک ربات چت آزاد صحبت نمی‌کند، بلکه در یک مسیر از پیش تعریف‌شده و هوشمند، به سوالات ساختاریافته پاسخ می‌دهد. منطق و هوشمندی این سوالات بر اساس پرامپت‌های تخصصی کوچینگ که در پس‌زمینه سیستم تعریف شده، کار می‌کند.

۳. مراحل کلیدی تجربه کاربر:

مرحله ۱: ورود و احراز هویت سریع

- هدف: ثبت‌نام سریع کاربر و ایجاد یک پروفایل اولیه.

- فرآیند:

  - کاربر نام و شماره تماس خود را وارد می‌کند.

  - یک کد تایید یکبار مصرف (OTP) برای شماره تماس ارسال و توسط کاربر تایید می‌شود.

مرحله ۲: پروفایل‌سازی سریع کسب‌وکار

- هدف: جمع‌آوری اطلاعات حداقلی و ضروری برای شخصی‌سازی فرآیند.

- فرآیند: کاربر به چند سوال کلیدی در مورد کسب‌وکار خود پاسخ می‌دهد (مثلاً: حوزه فعالیت، محصول اصلی، بزرگترین چالش فعلی).

مرحله ۳: فرآیند هوشمند هدف‌گذاری

- هدف: تبدیل چالش کاربر به یک هدف مشخص و قابل اندازه‌گیری.

- فرآیند: دستیار هوشمند با طرح سوالات هدفمند (بر اساس پرامپت‌های شما)، کاربر را در تعریف یک هدف اصلی (مثلاً: "افزایش ۲۰ درصدی فروش در ۳ ماه آینده") راهنمایی می‌کند.

مرحله ۴: تعریف اقدامات اجرایی

- هدف: شکستن هدف اصلی به اقدامات عملی و مشخص.

- فرآیند:

  - دستیار هوشمند پیشنهاداتی برای اقدامات کلیدی ارائه می‌دهد.

  - کاربر اقدامات نهایی را تعریف یا ویرایش می‌کند.

  - برای هر اقدام، سه فیلد اجباری وجود دارد:

    - عنوان اقدام: (مثلاً: "طراحی کمپین تبلیغاتی اینستاگرام")

    - مسئول انجام: (نام فرد مسئول)

    - مهلت زمانی (تاریخ): (انتخاب از تقویم)

مرحله ۵: تنظیمات سیستم پیگیری و یادآوری

- هدف: فعال‌سازی سیستم پیگیری خودکار برای تضمین اجرای اقدامات.

- فرآیند:

  - پس از تعریف تمام اقدامات، سیستم از کاربر می‌پرسد:

    - "تمایل دارید یادآوری‌ها را از چه طریقی دریافت کنید؟" (گزینه‌ها: پیامک / واتساپ/ تلگرام

    - "چه زمانی یادآوری ارسال شود؟" (گزینه‌ها: یک روز قبل از مهلت / در روز مهلت / هر دو)

  - این تنظیمات برای تمام اقدامات تعریف‌شده در آن برنامه ذخیره می‌شود.

مرحله ۶: تولید و دریافت برنامه اقدام

- هدف: ارائه یک خروجی ملموس و قابل استفاده به کاربر.

- فرآیند:

  - سیستم تمام اطلاعات (هدف اصلی، اقدامات، مسئولین، زمان‌بندی) را در قالب یک فایل PDF شکیل و برند شده، تولید می‌کند.

  - لینک دانلود PDF در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و یک نسخه نیز در پروفایل او ذخیره می‌شود.

۴. ویژگی‌های کلیدی سیستم از دید فنی :

- ماژول ثبت‌نام کاربر: با احراز هویت از طریق پیامک (OTP).

- ماژول پروفایل‌سازی: فرم‌های ساده برای دریافت و ذخیره اطلاعات کسب‌وکار.

- موتور پردازشگر هوشمند:

  - قابلیت اتصال به یک API هوش مصنوعی (مانند GPT).

  - توانایی اجرای پرامپت‌های تعریف‌شده در پس‌زمینه برای هدایت سوالات.

- ماژول تولید برنامه اقدام: برای تعریف وظایف با فیلدهای مشخص (عنوان، مسئول، تاریخ).

- سیستم اعلان و پیگیری خودکار :

  - نیاز به یک زمان‌بند وظایف در سمت سرور دارد.

  - نیاز به اتصال به API سرویس پیامک و API واتس‌اپ بیزینس.

- ماژول تولید PDF: قابلیت ساخت فایل PDF داینامیک از روی داده‌های کاربر.

- پنل مدیریت ساده: برای مشاهده لیست کاربران و برنامه‌های اقدام آن‌ها.

جمع‌بندی برای تیم فنی:
این پروژه یک وب اپلیکیشن است که با استفاده از هوش مصنوعی، یک فرآیند کوچینگ ساختاریافته را دیجیتالی می‌کند. تمرکز اصلی بر تجربه کاربری هدایت‌شده، تولید یک برنامه اقدام عملی و مهم‌تر از همه، سیستم پیگیری خودکار از طریق پیامک/واتس‌اپ یا تلگرام برای افزایش مسئولیت‌پذیری کاربر است.