شرح پروژه آماده ثبت در پونیشا

طراحی و تکمیل فروشگاه اینترنتی ابزار باتری / PrinceTools.ir با WordPress + WooCommerce + WoodMart

نسخه پیشنهادی برای انتشار: 2026-07-05

قالب را خریدم و الان وورد پرس نصب و قالب هم نسب است کامل فقط نمیدانم چه پوسته ای برای من مناسب است

۱) عنوان پیشنهادی پروژه در پونیشا

طراحی، تکمیل و سئو فروشگاه اینترنتی تخصصی باتری، شارژر، آداپتور و BMS با ووکامرس و WoodMart

نکته مهم میخواهم از هوش مصنوعی استفاده کنم برای پاسخگویی

۳) توضیح کوتاه پروژه برای ابتدای آگهی

من یک وب‌سایت وردپرسی موجود با دامنه princetools.ir دارم و می‌خواهم آن را به یک فروشگاه اینترنتی حرفه‌ای و واقعی برای برند «ابزار باتری / Abzar Battery» تبدیل کنم. حوزه سایت فروش باتری ابزار شارژی، شارژر ابزار، شارژر و آداپتور، BMS، قطعات پک باتری، لوازم جانبی، پک سفارشی و خدمات تعمیر و بازسازی باتری و شارژر است. سایت باید فروشگاهی، قابل اعتماد، سریع، موبایل‌فرندلی، سئو شده و قابل مدیریت توسط خودم باشد. مسیر فنی ترجیحی پروژه WordPress + WooCommerce + WoodMart است و کار باید با بکاپ و staging انجام شود، نه تغییر مستقیم روی سایت اصلی.

• سایت وردپرسی موجود است و قرار نیست از صفر با HTML خام ساخته شود.

• فناوری مورد نظر: WordPress + WooCommerce + WoodMart.

• هر تغییر مهم باید اول روی staging / clone / preview انجام شود و بعد از تأیید روی Live اعمال شود.

• قبل از شروع، بکاپ کامل فایل‌ها و دیتابیس الزامی است.

• طراحی کلی باید روشن، فروشگاهی، تمیز و نزدیک به ساختار فروشگاهی سایت‌های موفق مثل ایران آداپتور باشد؛ کپی مستقیم ممنوع است.

• طراحی تماماً مشکی، لندینگ خام، CSS عمومی و کدنویسی نامنظم پذیرفته نیست.

• محصول، دسته‌بندی، افزونه، قالب، هدر، فوتر یا مسیر URL بدون تأیید کارفرما حذف یا تغییر داده نشود.

• فروشگاه کامل برای شارژر، آداپتور، باتری ابزار شارژی، BMS، پک سفارشی، تجهیزات تعمیرات و لوازم جانبی.

• مدیریت آسان بنرهای صفحه اصلی، اسلایدر، آفر ویژه، محصولات منتخب و دسته‌بندی‌های تصویری توسط کارفرما.

• قابلیت افزودن/ویرایش محصول، قیمت، موجودی، عکس، ویژگی‌ها، برند و توضیحات محصول از پیشخوان وردپرس.

• ساختار درست فروشگاهی شامل هدر، سرچ بزرگ، منو/مگامنو، صفحه اصلی، فروشگاه، دسته‌بندی‌ها، محصول، درباره ما، تماس، سوالات متداول و فوتر کامل.

• آماده‌سازی سایت برای سئو، اتصال درگاه پرداخت، اتصال تماس/واتساپ/اینستاگرام و امکان توسعه بعدی.

۶) ساختار صفحه اصلی مورد انتظار

هدر فروشگاهی: لوگو، سرچ بزرگ و واضح، شماره تماس، حساب کاربری، سبد خرید، منوی اصلی و نمایش درست در موبایل.

منو و مگامنو: دسته‌بندی‌های اصلی، محصولات جانبی، برندها، آفر ویژه، تعمیرات، تماس و درباره ما.

بنر/اسلایدر اصلی: بنرهای قابل تغییر برای باتری ابزار، شارژر ابزار، تعمیر و بازسازی، پک سفارشی و آفر ویژه.

دسته‌بندی تصویری: کارت‌های تصویری برای باتری ابزار، شارژر، آداپتور، BMS، پک سفارشی، تعمیرات، تجهیزات پزشکی و لوازم جانبی.

محصولات منتخب: گرید ووکامرس/WoodMart برای محصولات جدید، پرفروش، آفر ویژه و محصولات مرتبط.

اعتمادسازی: تست زیر بار، مشاوره قبل از خرید، استفاده از سلول مناسب، تجربه تعمیر و بازسازی، تماس سریع.

بخش خدمات: تعمیر شارژر، تبدیل شارژر ۱۱۰ به ۲۲۰، بازسازی پک، ساخت پک سفارشی و نصب BMS.

CTA: دکمه‌های تماس، واتساپ، مشاهده محصولات، درخواست مشاوره و ارسال سفارش تعمیر.

• باتری ابزار شارژی

• شارژر ابزار شارژی

• شارژر و آداپتور

• BMS و قطعات پک باتری

• پک سفارشی

• تجهیزات تعمیرات

• خدمات تعمیر و بازسازی

• باتری تجهیزات پزشکی

• باتری اسپیکر و لوازم شارژی

• باتری جارو شارژی و ریش‌تراش

• قطعات و لوازم جانبی

• آفر ویژه

• برندها: DeWalt، Makita، Milwaukee، Bosch، Tosan، Metabo، AEG، Black & Decker، Hilti

• BMS

• کانکتور و سوکت

• نوار نیکل

• نگهدارنده سلول

• شیرینگ

• سیم نازک و کابل پک

• آداپتور و شارژر موبایل

• کابل موبایل

• پاوربانک

• گجت‌های کاربردی

• لوازم جانبی موبایل

• سایر لوازم پک باتری

• هر صفحه دسته باید عنوان واضح، توضیح کوتاه سئویی، تصویر یا بنر مرتبط و CTA داشته باشد.

• گرید محصولات همان دسته باید مرتب، یکدست، واکنش‌گرا و قابل فیلتر/مرتب‌سازی باشد.

• برای دسته‌های مهم مثل باتری ابزار، شارژر، آداپتور، BMS و پک سفارشی باید متن معرفی اختصاصی نوشته شود.

• Breadcrumb، عنوان H1، توضیح متا و لینک‌سازی داخلی رعایت شود.

• دسته‌ها نباید فقط یک متن خام وسط صفحه باشند.

• عکس اصلی واضح و گالری محصول.

• عنوان فارسی قابل فهم و در صورت نیاز عنوان انگلیسی/مدل.

• مشخصات کلیدی: ولتاژ، ظرفیت، نوع سلول/باتری، برند سازگار، دستگاه سازگار، وضعیت موجودی، گارانتی/خدمات، توضیح سازگاری.

• دکمه خرید، تماس، واتساپ یا «استعلام قیمت» بر اساس تصمیم کارفرما.

• توضیحات فنی مرتب، نه متن کپی و نه متن بی‌کیفیت.

• محصولات مرتبط، دسته‌بندی صحیح، تگ‌های منطقی و اسکیما/Product SEO تا حد امکان.

• اگر مشخصات دقیق محصول قطعی نیست، فریلنسر حق حدس زدن ندارد و باید با عنوان «نیازمند بررسی» گزارش دهد.

• امکان تغییر بنرهای صفحه اصلی و اسلایدر بدون کدنویسی.

• امکان انتخاب محصولات آفر ویژه، محصولات منتخب، جدیدترین‌ها و پرفروش‌ها از پیشخوان.

• امکان افزودن دسته‌بندی و زیرمنو از پیشخوان.

• امکان ویرایش متن صفحه اصلی، درباره ما، تماس، سوالات متداول و توضیحات دسته‌بندی‌ها.

• امکان مدیریت قیمت، موجودی، وضعیت تماس بگیرید/استعلام قیمت و تصاویر محصولات.

• آموزش کوتاه ویدیویی یا متنی برای مدیریت بنر، محصول، دسته و آفر ویژه پس از تحویل.

• ساختار H1/H2/H3 درست در صفحه اصلی، دسته‌ها و محصولات.

• عنوان سئو و توضیح متا برای صفحه اصلی، فروشگاه، دسته‌های اصلی و حداقل محصولات مهم.

• لینک‌سازی داخلی بین دسته‌ها، محصولات و خدمات.

• URLهای تمیز، فارسی/انگلیسی قابل قبول و بدون تغییر مسیرهای بی‌دلیل.

• بهینه‌سازی تصاویر: نام فایل، alt، حجم مناسب و ابعاد درست.

• اسکیماهای پایه برای Organization، LocalBusiness، Product و Breadcrumb در حد امکانات قالب/افزونه.

• ساخت یا اصلاح صفحات درباره ما، تماس، سوالات متداول و قوانین/حریم خصوصی در صورت نیاز.

• عدم استفاده از متن دمو، متن کپی‌شده یا محتوای بی‌کیفیت.

• اتصال درگاه پرداخت ایرانی مورد تأیید کارفرما؛ مثال: به‌پرداخت/زرین‌پال/پرداخت‌یار یا گزینه‌ای که کارفرما ارائه کند.

• تنظیم واحد پول، روش‌های پرداخت، پیام‌های سفارش، ایمیل‌های ووکامرس و وضعیت‌های سفارش.

• تنظیم روش ارسال/تحویل بر اساس تصمیم کارفرما: پیک، تیپاکس، پست، تحویل حضوری یا هماهنگی تلفنی.

• نمایش شماره تماس، واتساپ، اینستاگرام و آدرس کارگاه در هدر/فوتر/تماس.

• صفحات الزامی اعتماد: تماس با ما، درباره ما، قوانین خرید، حریم خصوصی، سوالات متداول، رویه ارسال و مرجوعی.

• تست سرعت و Core Web Vitals در حد منطقی برای سایت وردپرسی فروشگاهی.

• بهینه‌سازی تصاویر و lazy load بدون خراب کردن گالری‌ها.

• عدم نصب افزونه‌های غیرضروری و سنگین.

• بروزرسانی‌های ضروری فقط بعد از بکاپ.

• فعال بودن SSL و ریدایرکت صحیح http به https در صورت نیاز.

• بررسی خطاهای کنسول، خطاهای موبایل، فرم‌ها، سرچ، سبد خرید، پرداخت و صفحات محصول.

• تنظیم بکاپ دوره‌ای و تحویل توضیح روش بازگردانی.

• بکاپ قبل از شروع و بکاپ نهایی پس از تحویل.

• محیط staging یا نسخه preview برای تأیید قبل از اعمال روی Live.

• صفحه اصلی کامل و قابل مدیریت.

• هدر، منو، مگامنو، فوتر و سرچ فروشگاهی سالم.

• دسته‌بندی‌های اصلی و محصولات جانبی ساخت‌یافته.

• الگوی استاندارد صفحه دسته و صفحه محصول.

• اتصال درگاه و تنظیمات پایه ووکامرس.

• تنظیمات پایه سئو و سرعت.

• گزارش نهایی شامل کارهای انجام‌شده، دسترسی‌ها/افزونه‌های استفاده‌شده، مسیرهای مهم، ریسک‌های باقی‌مانده و آموزش مدیریت.

• سایت در دسکتاپ و موبایل بدون بهم‌ریختگی باز شود.

• هدر، منو، سرچ، سبد خرید، فرم‌ها، واتساپ، تماس و درگاه تست شوند.

• هیچ متن یا تصویر دمو در نسخه نهایی باقی نماند.

• کارت محصولات هم‌اندازه، خوانا و مرتب باشد.

• صفحه اصلی شبیه فروشگاه واقعی باشد، نه صفحه خام یا تستی.

• کارفرما بتواند بنر، آفر ویژه، محصول، دسته و متن‌های اصلی را خودش ویرایش کند.

• قبل از Live، اسکرین‌شات دسکتاپ و موبایل از صفحه اصلی، فروشگاه، دسته، محصول، سبد خرید و پرداخت ارائه شود.

• تغییر مستقیم Live بدون تأیید.

• Import دمو روی سایت اصلی بدون staging.

• حذف محصول، دسته، افزونه، قالب یا رسانه بدون تأیید.

• استفاده از HTML خام برای ساخت صفحه اصلی به جای امکانات قالب و ووکامرس.

• CSS عمومی مثل body، h1، container یا product-box بدون scope اختصاصی.

• کپی مستقیم از سایت مرجع، تصاویر مرجع یا CSS/HTML سایت دیگر.

• تغییر URLها و redirect بدون گزارش و تأیید.

• حدس زدن قیمت، موجودی یا مشخصات فنی محصولات.

۱۸) برنامه زمانی پیشنهادی

فاز ۱ - بررسی و بکاپ: ۱ تا ۲ روز: بررسی سایت، بکاپ، staging، گزارش وضعیت.

فاز ۲ - طراحی و ساختار: 2 تا 3 روز: صفحه اصلی، هدر، منو، فوتر، دسته‌بندی‌ها و بنرها.

فاز ۳ - فروشگاه و محصول: 2 تا 3 روز: صفحات دسته، محصول، محصولات منتخب، آفر ویژه، تنظیمات ووکامرس.

فاز ۴ - سئو و محتوا: ۵ تا ۸ روز: متا، ساختار هدینگ، لینک‌سازی، متن‌های دسته/محصول، تصاویر.

فاز ۵ - تست و تحویل: ۳ تا ۵ روز: موبایل/دسکتاپ، درگاه، سرعت، امنیت، آموزش و گزارش نهایی.

• 10٪ بعد از بررسی، بکاپ، staging و ارائه نقشه اجرا.

• 10٪ بعد از تکمیل صفحه اصلی، هدر، منو، فوتر و ساختار دسته‌ها در preview/staging.

• 10٪ بعد از تکمیل فروشگاه، دسته‌ها، محصولات نمونه، درگاه، سئو پایه و تنظیمات ووکامرس.

• 50٪ بعد از تست نهایی، رفع ایرادات، انتقال کنترل‌شده به Live و تحویل آموزش/گزارش.

20% حسن انجام کار بعد از 30 روز

• چند نمونه فروشگاه ووکامرسی/WoodMart مشابه دارید؟ لینک بدهید.

• برنامه شما برای staging و بکاپ چیست؟

• برای مدیریت بنر و آفر ویژه چه راهکاری می‌دهید که کارفرما بدون کدنویسی تغییر دهد؟

• چند محصول و چند دسته را در قیمت پیشنهادی وارد/اصلاح می‌کنید؟

• چه افزونه‌هایی استفاده می‌کنید و چرا؟

• برنامه شما برای سئو، سرعت، موبایل و درگاه پرداخت چیست؟

• زمان‌بندی دقیق و تحویل مرحله‌ای شما چیست؟

• آیا بعد از تحویل پشتیبانی رفع ایراد 45 روزه می‌دهید؟

۲۱) متن کوتاه مناسب برای کپی مستقیم در توضیحات پونیشا

نیاز به یک فریلنسر حرفه‌ای وردپرس/ووکامرس دارم برای تکمیل و راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی princetools.ir با قالب WoodMart. موضوع سایت فروش تخصصی باتری ابزار شارژی، شارژر، آداپتور، BMS، قطعات پک باتری، لوازم جانبی، پک سفارشی و خدمات تعمیر و بازسازی است. سایت باید فروشگاهی، سریع، موبایل‌فرندلی، سئو شده، دارای بنر و آفر ویژه قابل مدیریت، دسته‌بندی حرفه‌ای، صفحات محصول استاندارد، اتصال درگاه پرداخت، صفحات اعتماد و آموزش مدیریت باشد. کار باید مرحله‌ای، با بکاپ کامل و staging انجام شود و هیچ تغییری مستقیم روی Live بدون تأیید انجام نشود. لطفاً فقط افراد دارای نمونه‌کار واقعی ووکامرس/WoodMart پیشنهاد دهند و در پیشنهاد خود زمان‌بندی، بودجه، روش بکاپ/staging، تعداد محصولات قابل ورود/اصلاح و برنامه سئو/سرعت را دقیق بنویسند.