سلام،

قصد دارم سایت فروشگاهی خودم با دامنه rahnamatajhiz.ir را از بستر ابری فعلی به وردپرس و ووکامرس منتقل کنم.

خواسته و ویژگی‌های اصلی پروژه:

۱. بستر سیستم: وردپرس و ووکامرس (نصب روی هاست cPanel شخصی خودم).

۲. طراحی Mobile-First و App-Like: ظاهر و UI روی موبایل دقیقاً طرح دیجی‌کالا (منوی چسبان پایین، منوی کشویی روان و دسترسی سریع) باشد.

۳. سرعت و فنی:

- بارگذاری زیر ۳ ثانیه در موبایل (کسب نمره بالای Core Web Vitals).

- استفاده از قالب سبک و استاندارد طرح دیجی‌کالا (مثل وودمارت یا ایران‌کالا).

- تبدیل و بهینه‌سازی تصاویر به فرمت WebP.

۴. حفظ سئوی قبلی (بسیار مهم):

- استخراج آدرس‌های فعلی سایت و ریدایرکت ۳۰۱ آن‌ها به آدرس‌های جدید جهت حفظ ورودی‌های گوگل.

- کانفیگ کامل افزونه Rank Math Pro یا Yoast SEO Pro.

- اتصال به گوگل سرچ کنسول و آنالیتیکس.

۵. طراحی گرافیکی و ورود اطلاعات (مهم):

- طراحی بنرهای اصلی صفحه اول (اسلایدرها و بنرهای تبلیغاتی طرح دیجی‌کالا).

- بارگذاری ۳۰ محصول اولیه (همراه با عکس‌ها، کلیپ‌ها و مشخصاتی که تحویل داده می‌شود).

۶. امکانات فروشگاهی: اتصال درگاه پرداخت بانکی، اینماد، پنل پیامکی، سیستم پیشنهاد شگفت‌انگیز و جستجوی پیشرفته محصولات.

۷. اتوماسیون پیامکی و سیستم تخفیفات:

- اتصال کامل سایت به پنل پیامکی معتبر (از طریق وب‌سرویس پترن/خدماتی).

- امکان ثبت‌نام و ورود سریع با شماره موبایل (با افزونه Digits).

- راه‌اندازی سیستم ارسال خودکار پیامک وضعیت سفارش، کد رهگیری پستی و اطلاع‌رسانی «موجود شد/تخفیف خورد» به مشتریان.

۸. تحویل و آموزش: تحویل ۱۰۰٪ دسترسی‌ها + آموزش ویدیویی ثبت محصول و مدیریت + حداقل ۳ ماه پشتیبانی فنی.